|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ**    **БЛАГОВАР РАЙОНЫ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ**  **ТАН АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ** |  | **РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН**    **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН** |
| 452745 Тан авылы Коммуны урамы 1  Тел. (34747) 26-2-84 | 452745, с. Тан. ул. Каммуны 1  Тел. (34747) 26-2-84 |

### 

### БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» март 2024 й. № 7 «10» марта 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О неотложной работе по безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году | | |  |
| В связи с приближением весеннего половодья, в целях предупреждения и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего и летне-осеннего паводков, в 2024 году на территории Тановского сельского поселения главной задачей считать незамедлительное действие по приведению в готовность объектов народного хозяйства к паводку.  1. В целях обеспечения устойчивой работы объектов экономики, социальной сферы, сохранности зданий и сооружений во время весенних и летне-осеннего паводков 2024 года создать комиссию при администрации Тановского сельского поселения в следующем составе:  Гайсин Ильдус Фаритович – глава сельского поселения, руководитель  Асфандияров Салават Фанилович – управляющий делами администрации сельского поселения, заместитель. Ч л е н ы комиссии:  Ишметов Радик Раисович – директор МОБУ СОШ с.Тан (по согласованию)  Галяутдинов Насим Нагимуллович- ( по согласованию)  Сайранова Р.А..- фельдшер СВА с. Тан ( по согласованию)  Камалиев Венер Мунирович - депутат СП (по согласованию)  Ялаев Равиль Хатмуллинович - депутат СП (по согласованию)  Дмитриев Александр Анатольевич- депутат СП (по согласованию)  Ризванолв Масхут Махмутович. - управляющий ООО Благоваррыба (по согл-ю)  2. Утвердить план мероприятий по неотложной работе по безаварийному пропуску паводковых вод в 2024 году (приложение).  3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  Глава сельского поселения  Тановский сельсовет Гайсин И.Ф. | | |  |
|  | | |  |
|  |
|  |
| .    «Утверждаю»  Глава сельского поселения  Тановский сельсовет                                                 Гайсин И.Ф.      **План мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод  на территории Тановского сельского поселения на 2024 г.**   1. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тановского сельского поселения по вопросу «О неотложных мерах по безаварийному пропуску паводковых вод» с приглашением руководителей предприятий:  2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений разработать конкретные планы мероприятий и обеспечить их выполнение.  3. Заблаговременно определить передачу и приём оперативной информации, используя все доступные средств  связи;  4. Рекомендовать УУП принять меры по охране общественного порядка (Саитназарову Д.М.) в весенний период 2024 года.  5. Рекомендовать директору МОБУ СОШ с.Тан Ишметову Р. Р. провести методические занятия с учащимися по практическим действиям во время весеннего паводка.  6. Управляющему делами администрации Тановского сельского поселения Асфандиярову С. Ф. довести план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весенних паводковых вод 2024 года до руководителей предприятий всех форм собственности Тановского сельского поселения. | |  |  |